29.října 2005 - 2. schůze komise pro rozvoj

Kde: restaurace U sv. Jana

Kdo: JIH, Harry, Boro, Paul, Lada JNet, Pak, Křemílek, Vítek Theo, e.x.e (na poslední 2 minuty), Pavlek, Pady

1) Komise pro rozvoj se bude zabývat v první řadě pracemi na grantech a spoluprací s městem. Dále bude pracovat
na infrastruktuře sítě (řešení problémů v slabých místech sítě) a hledat další výhodné potenciální partnery pro sdružení.

2) Rozdělení prací na grantu od Ministerstva informatiky na podporu vysokorychlostního internetu. Projekt je
zaměřen na periferie sítě, Pak + JIH zajistí sever, Paul + Pavlek zjistí situaci ve Lhotě, Harry zajistí informovanosti a
spolu s JIHem potřebné dokumenty od VV. V oblastech, kterých se to týká kontaktujeme správce a budeme s nimi
spolupracovat.

3) Pokračování ve snaze vytvořit v hospodě U Gastona hotspot a zajistit tím prostory pro občasné schůze členů
sdružení. (pracuje na tom Vítek Theo)

4) Informovat o dění v komisi a její působnosti na newsech ve skupině hkfree.sit.rozvoj. Tím děkujeme Pavlovi
Křížovi za bleskové vytvoření nové skupiny.

5) Harry + Pavlek se budou snažit zajistit komín ve FNHK pro účely HKFree (hlavně umístění antén a umožnit tím
rozvoj sítě dále na jih - Vysoká n. Labem, Březhrad.)

6) Další schůze bude předběžně za 14 dní 12. listopadu. Prostory se ještě upřesní.

---------------------------------------------------
Harry - AP Kocourkov
ICQ: 222869452
jabber: harry@charon.hkfree.org
mail: harry@hkfree.org
---------------------------------------------------