12.listopadu 2005 - 3. schůze komise pro rozvoj
Kde: restaurace U sv. Jana
Kdo: JIH, Harry, Paul, Pavlek, Lada, Pak, e.x.e (pozdě jako vždy J)
1) Shrnutí možných upgradů spojů na periferiích naší sítě. (Pavlek a Paul zjistili situaci na západě a ve Stěžerech, Lada v Malšovicích, JIH na celém severovýchodě, Harry v Pláckách a Stěžírkách).
2 JIH přednesl rozsáhlý projekt pro Piletice, Svinárky, Slatinu, Divec, Pouchov, Rusek a Skaličku.
3) Věcný stav problému, výstup řešení a časový harmonogram (do kdy bude určitě hotovo) napíše každý za oblast, kterou zařizuje.
4) Každý z řešitelského týmu o sobě napíše jméno a příjmení, vzdělání, zkušenosti a výsledky činnosti a vše odevzdá nejlépe na příští schůzce.
5) Je možnost zahrnout do projektu nové technologie od firem SVM a Alcoma s přenosovou rychlostí cca 40Mbps, které ale ještě nejsou v prodeji (údajně se testují). Zjistíme, jak daleko je vývoj těchto zařízení, a v případě, že by byly na trhu do poloviny příštího roku, zahrneme do projektu spoje Lhota - PMV a Stěžery - PMV postavené na této technologii.
6) Harry vyřídí v pondělí v Praze potvrzení o existenci sdružení vydané ministerstvem vnitra s datem vydání ne starším 10.9.2005. Popř. Honya napíše dopis.
7) JIH promyslí časovou náročnost jednotlivých prací (instalace antény, nastavení routeru apod.) a údaje pak použijeme pro všechny oblasti stejně.
8) Příště můžeme oslavit vítězství nároďáku nad Norskem ve fotbale, kvůli kterému se musela schůze ukončit trošku dříve J Další schůzka proběhne příští neděli. Čas a místo se ještě upřesní.
---------------------------------------------------
Harry - AP Kocourkov
ICQ: 222869452
jabber: harry@charon.hkfree.org
mail: harry@hkfree.org
---------------------------------------------------