26.listopadu 2005 - 5. schůze komise pro rozvoj - s Výkonným výborem (téma grant MICR)
Kde: restaurace U sv. Jana (snad už naposled)
Kdo: JIH, Harry, Paul, Pavlek, Vítek Theo, Kendy, Pavel Kříž, Jakub Janele, Křemílek, JRK, Pak
1) VV schválil formuláře - příloha 1 (charakteristika HKFree a stručný obsah projektu)
2) Komise pro rozvoj (Harry a JIH) přednesla projekt a VV s ním souhlasí- výchozí stav problému, věcný popis navrhovaného řešení, výstup řešení, časový harmonogram.
3) Řešitelský kolektiv přednesl rozpočet pro "západ" (škrtá se Krásnice, Libišany a Podůlšany)
4) JIH podrobně rozebral hlavní část projektu - "severovýchod". Až na výjimky VV vše schválil. Upravili jsme cenu routeru a dalších výdajů. Projekt obsahuje výstavbu 3 nových AP a upgrade většiny spojů od Piletice dál.
5) Jako hlavní řešitel projektu byl zvolen JIH
6) Každý člen řešitelského kolektivu a VV pošle co nejdříve Harrymu své bio (Jméno, adresu, mail, nejvyšší dosažené vzdělání, praxe a zkušenosti z IKT a zkušenosti z HKFree) pokud tak již neučinil.
7) JIH sepíše rozpočet projektu za SV, Paul a Pavlek za západ. U každého spoje bude cena, člověk odpovědný za realizaci a datum, do kdy bude spoj 100% vybudován.
8) Harry a Paul se sejdou s konzultantem pro granty na ČVUT a upraví projekt podle připomínek. Dále se Paul pokusí sjednat schůzku s dalším poradcem pro granty a Harry s profesorem ekonomiky (všichni jako externí spolupracovníci grantu)
---------------------------------------------------
Harry - AP Kocourkov
ICQ: 222869452
jabber: harry@charon.hkfree.org
mail: harry@hkfree.org
---------------------------------------------------