Schuze se konala dnes (streda 16.8.2006) od 16 do 18 hodin na ZS Kukleny.
Pritomni: Kendy, Jakub(Kukleny), Cermis(Kukleny), Harry(Kocourkov), JiH(Piletice), Paul(Lesopark), Pavlek(Kocourkov), Pak(Slatina), Kremilek(Labska), Kulin(Orca), Lada(Dnetwork), Dr.Easy(Kratonohy), Zitny Petr(Zitnyp)
Program:
1) (Opticke) prevesy
- Harry a Paul zjistovali na Magistratu mesta jake jsou potreba povoleni a celkove stanovisko prislusnych odboru k teto problematice; vysledek : prevazne negativni reakce, presto podame (nejspis Harry) navrh na obor hlavniho architekta
- Harry zjistil typy optickych prevesu s jejich cenou, nejlepsi volba je samonosny opticky kabel k nemuz je i cenova nabidka pro HKFree (vse cca: 30Kc/m, kotvici prvky 200Kc/preves, hmotnost kabelu 3kg/100m, pricne rozmery kabelu 5x9mm; presnejsi info -> Harry, prip. Wiki)
2) Rozvoj na Západ
- Dr.Easy nastinil moznost rozsireni HKFree z Osic (po upgrade spoje na SVM) do Syrovatky, Kratonoh, Kosic, Kosicek, Barchova, Bydzovske Lhotky a prip. dale na Chlumec n/Cidlinou a Novy Bydzov; pripojencu by bylo dost, spravcu vsak asi nikoliv
3) Paterni spoje
- Kendy nadhodil moznost upgrade vsech spoju 2.4GHz na 5GHz - ve meste se jedna o cca 8 spoju - zalezi na zadostech spravcu a posouzeni VV
4) Web www.hkfree.org
- Paul doda (konecne) navrh jen co se mu na Lesoparku nejak poradne rozebehne nejaka linka :)
5) Routerboard
- Kendy informoval o novem typu Routerboardu integrovanem primo na antene, soucasne typy testoval Bongo a zvladnou prenest cca 90Mbit/s

Dodam k bodu 5) ze tento spoj byl objednan a bude na testovani umisten do site hkfree, vysledky pak budou videt v grafech a jako reporty od useru...
6) Stream digitalni TV
- Jakub ceka na vyjadreni jednoho subjektu, pote probehne navrh a nakup HW, umisteni bude v Kuklenach, otazka nahravani zda se nemusi byt jeste mrtva - dalsi konkretni info pravdepodobne casem -> hkfree.projekty.tv
7) Radio HKFree
- Harry informoval o usili Bonga a Coola o zprovozneni radia HKFree na bazi jukeboxu bez moderovani, presnou adresu bohuzel netusim (doda nekdo?)
8) PMV
- Kendy nastinil pokracujici prace na centralnim bode, nasledujici poradi: instalace nova konstrukce na strese, umisteni novych 34Mbit Alcom, instalace zbylych SVM na nova mista
9) Netradicni reseni sloupu pro anteny
- Jih objevil firmu, ktera dokaze postavit sloup na pozemku bez stavebniho povoleni pomoci specialni konstrukce, ktera nepotrebuje hluboky vykop - mozne reseni pro (nejen) mimomestske oblasti na spoje mezi apcky, zustava vsak potencialni problem s napajenim takoveho sloupu
10) Smirice
- Jih pokracuje v rozvoji na SV, otazka je pouze odkud se Smirice pripoji (Rusek, Vekose, PMV)
11) Granty
- vzhledem k pripadnym neprijemnostem ze strany uradu (informace od KLFree) se nebudeme letos uchazet o zadne dotace (mysleno mj. grant od MICR)
12) Potencialni narust clenu HKFree
- teoreticky se da ocekavat smerem na Z, SZ, SV, v mestskych castech v okoli JaTy, Vekos, Gryffuse, Kocourkova
13) Spor o brizu :)
- Paul a Kremilek se chystaji na Mestskou zelen vyjednat aspon zkraceni brizy u AP Labska pro prip. linku Labska-Kocourkov k nelibosti Jakuba, jelikoz ji jako maly vysadil :))

--
-===============-
Paul - so Lesopark
mail: paul@hkfree.org
jabber: paul@jabber.hkfree.org
icq: 265 641 311
-===============-