4.února 2006 - 10. schůze komise pro rozvoj
Kde: PMV
Kdo: Kendy, Harry, Paul, Pak, Kremilek, Chuck777, Zitnyp, Honza Honosek

(puv. vypadajici hojna ucast snizena pozdnim dohadovanim terminu a chripkou)

1) Optika – zjisteni moznosti realizace, moznosti do budoucna, informace pro další postup budou zajisteny na dalsi schuzku (Kendy, Harry, Paul, Pak)

2) Prevesy – na mnoha mistech by byly potreba, priprava na (snad) finalni schuzku s odbory na Magistratu a CTU (realizace zatim v nedohlednu)

3) 10GHz spoj Summit – ceka se na instalaci paralelne se spojem PMV-Lhota a posleze overeni spolehlivosti

4) PMV – novy stozar a dodelavka kabelaze na strese pravdepodobne v nasl. tydnu

5) Rozvoj site – o stavu v Z a SV casti HKFree jsme se osobne bohuzel nedozvedeli, dalsi zajimave body v HK prozatim neziskany; otazka zda nektere stavajici body maji dobre osetrene sve pozice smluvne

6) Prednaska na UHK – vyhlasen stop-stav (nesestaveni programu a prednasejicich lidi)

--

-===============-

Paul - so Lesopark

mail: paul@hkfree.org

jabber: paul@jabber.hkfree.org

icq: 265 641 311

-===============-